Приложение к Постановлению

администрации

от    03.10.2013  года №  95/01-04

Муниципальная целевая программа

"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

муниципального образования "Новодевяткинское сельское поселение"

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области на 2014-2016 г.

Основной целью муниципальной целевой программы  является последовательное  решение задач, направленных на комплексное социально-экономическое развитие посёлка как целостной социально-экономической системы и улучшение качества жизни населения за счёт развития потенциала поселения.

Паспорт

| Наименование | Муниципальная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 г.» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки | - Бюджетный Кодекс Российской Федерации. - Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| Заказчик | Муниципальное образование «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожский муниципальный район Ленинградской области |
| Разработчик | Администрация муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области |
| Основная цель | - Повышение качества и надежности водопроводно-канализационных сетей поселения; - совершенствование технологии очистки и обеззараживания питьевой воды; - Снижение уровня износа объектов сетей водоснабжения; - Соответствие санитарно-гигиеническим нормативам качества воды основных источников водоснабжения |
| Основные задачи | Проведение проектирования и строительства объектов инженерной инфраструктуры, модернизации и реконструкции инженерных сетей и объектов жилищно-коммунального хозяйства на основе внедрения современных энерго- и ресурсосберегающих технологий и новых материалов. Проведение мероприятий по обеспечению экологической безопасности населения и предупреждению чрезвычайных ситуаций. |
| Сроки реализации | Период реализации 2014-2016 г. |
| Перечень основных мероприятий | В инфраструктуре и экологической сферах: - развитие инженерной инфраструктуры - проектирование, строительство, модернизация и реконструкция систем водоснабжения, водоочистки и канализации; - продолжение работ по реконструкции жилищного фонда, объектов коммунального хозяйства на основе внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий и новых материалов; - создание поселковой системы обеспечения экологической безопасности населения и профилактики чрезвычайных ситуаций; |
| Исполнители основных мероприятий | МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории» МО «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Производственные и промышленные предприятия поселения, учреждения непроизводственной сферы поселка. Исполнители программных мероприятий, реализуемых за счёт местного бюджета (поставщики товаров, исполнители работ, услуг) будут отбираться на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |
| Объемы и источники финансирования | Финансирование затрат на реализацию мероприятий программы производится за счёт средств: - местного бюджета (бюджета МО «Новодевяткинское сельское поселение»), - внебюджетных источников (инвесторы). Средства местного бюджета, объемы и направления финансирования мероприятий программы определяются решениями Совета депутатов при принятии бюджета на очередной финансовый год. |
| Система организации контроля за исполнением | Совет депутатов МО «Новодевяткинское сельское поселение» и администрация МО «Новодевяткинское сельское поселение» контролируют своевременное проведение мероприятий и реализацию проектов Программы. Административный контроль дополняется текущим финансовым контролем за исполнением средств местного бюджета. Администрация МО «Новодевяткинское сельское поселение» ежегодно в соответствии с установленными сроками представляет: - отчёт об использовании средств и результатах реализации Программы в составе ежегодного отчета использования средств бюджета муниципального образования, выделяемых из местного бюджета – совету депутатов МО «Новодевяткинское сельское поселение». |
| Ожидаемые конечные результаты реализации | В результате реализации Программы ожидается: - сокращение затрат на текущее обслуживание сетей; - сокращение потерь воды из водопроводных сетей; - сокращение числа аварий и перерывов водоснабжения - создание достойной и экологически безопасной среды обитания и повышение уровня жизни его жителей без привлечения средств государственной поддержки. |

#### I. Общие положения программы

Основные задачи программы: Повышение надежности (бесперебойности) оказываемых услуг,  снижение потерь холодной воды за счет снижения аварийности на водопроводных сетях, повышение качества предоставляемых услуг и улучшении экологической ситуации.

Ожидаемые результаты реализации программы: сокращение затрат на текущее обслуживание сетей; сокращение потерь воды из водопроводных сетей; сокращение числа аварий и перерывов водоснабжения.

II. Обоснование целесообразности программы

Системы водоснабжения и канализации МО «Новодевяткинское сельское поселение» являются частью сельской инфраструктуры, совершенствование и расширение которых необходимо для поддержания экономической стабильности, улучшения экологического состояния поселения и защиты здоровья населения.

Состояние систем водоснабжения и канализации характеризуется следующими показателями:

- общее количество объектов и протяженность сетей водоснабжения и водоотведения, признанных бесхозяйными в установленном порядке:

2 объекта водоотведения (хоз.-быт. канализация) протяженностью 5518,5 п.м.;

1 объект водоснабжения (водопровод) протяженностью 185,5 п.м.;

- общее количество объектов и протяженность сетей водоснабжения и водоотведения, зарегистрированных на праве государственной или муниципальной собственности в установленном порядке – 23 объекта:

18 объектов водоснабжения (водопроводные сети и вводы в водопроводные сети)  протяженностью 8453,5 м.;

5 объектов водоотведения (сети канализационные) протяженностью 1910,20 п.м.

Работы по ремонту и реконструкции систем водоснабжения и канализации ведутся постоянно. Тем не менее, износ элементов систем составляет около 70-80%. Значительная часть оборудования нуждается в ремонте и замене, что является главной причиной относительно большого числа аварий и перерывов водоснабжения в поселении.

Второй проблемой водоснабжения является повышенное содержание окислов железа в питьевой воде. В 1996 г. (СанПиН 2.1.4. 559-96) введено 4 новых норматива по микробиологическим показателям, в том числе принципиально новый показатель "по вирусному загрязнению". Новые гигиенические нормативы (ГН 2.1.5.1315-03) значительно ужесточили требования по ряду показателей (алюминий, хлороформ и др.).

Система канализации обеспечивает прием и отведение сточных вод и их транспортировку на очистные сооружения. При этом прирост отслужившей нормативный срок службы сети значительно превышает объемы восстановления трубопроводов. Уже сегодня в часы максимального водоотведения канализационные сети работают с дефицитом пропускной способности. Такая ситуация сложилась в результате того, что темпы жилищного строительства в городе значительно опережают темпы развития инженерных коммуникаций.

#### III. Мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия и место работ | Укрупненная сметная стоимость в 2014 г., рублей | Прогнозируемая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 г. | 2016 г. |
| ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ (ВОДОПРОВОД) | 19942000 | 14500100,0 |
| 1 | Замена секционирующих задвижек Ду500 – 4 шт., Ду300 – 1 шт., Ду200 – 3 шт. (с заменой колодцевД.1,5 м Н-3 м) | 2 300 000 |  |  |
| 2 | Замена оборудования водопроводной насосной станции и водомерного узла | 4 000 000 |  |  |
| Итого по водоснабжению | 6 300 000 |  |  |
| ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ (КАНАЛИЗАЦИЯ) |  |  |
| 1 | Замена ж/б крышек и люков на водопроводных и канализационных колодцах | 200 000 |  |  |
| 2 | Замена участка хоз. бытовой канализации Ду-300 (КК144-КК226) от ж/д №3 по ул. Озерная до коллектора | 6 000 000 |  |  |
| Итого по водоотведению | 6 200 000 |  |  |
| ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ (ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ) |  |  |
| 1 | Устройство ливневой канализации у д.53 | 4347866,82 |  |  |
| 2 | Устройство ливневой канализации по адресу: Озерная, д.3 | 952244,19 |  |  |
| 3 | Устройство ливневой канализации у детского сада | 1327581,51 |  |  |
| Итого по ливневой канализации | 6627692,52 |  |  |
| ИТОГО | 19127692,52 | 19942000,0 | 14500100,0 |

IV. Ресурсное обеспечение Программы

Расчет ресурсного обеспечения и финансирования Программы составлен на основе укрупненных показателей. Объемы необходимых денежных средств будут уточняться по мере готовности проектно-сметной документации.

Источник финансирования - Бюджет муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» на 2014-2016 г..

| Мероприятия | Объемы финансирования, 2014 г. (рублей) | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ (ВОДОПРОВОД) | 6300000 | 19942000 | 14500100,0 |
| ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ (КАНАЛИЗАЦИЯ) | 6200000 |  |  |
| ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ (ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ | 6627692,52 |  |  |
| ИТОГО: | 19127692,52 | 19942000 | 14500100,0 |

V. Механизм реализации

Общее управление и контроль за реализацией  Программы осуществляет администрация муниципального образования.

Исполнение Программы осуществляет МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории».

Администрация МО «Новодевяткинское сельское поселение» ежегодно в соответствии с установленными сроками представляет совету депутатов МО «Новодевяткинское сельское поселение» отчёт об использовании средств и результатах реализации Программы в составе ежегодного отчета использования средств муниципального образования, выделяемых из местного бюджета.

На основании отчёта  приниматься управленческие решения по корректировке Программы на последующие периоды.